В Арбитражный третейский суд города Москвы

г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, корп.1

Истец:

(наименование)

(место нахождения)

Ответчик:

(наименование)

(место нахождения)

Цена иска:                                руб.

Арбитражный сбор:                             руб.

Исковое заявление

о расторжении государственного контракта и взыскании неустойки

____________________________________________________ (далее - Истец, Заказчик) и

(наименование)

__________________________________________________ (далее - Ответчик, Исполнитель)

(наименование)

в дальнейшем именуемые Стороны, по результатам размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок, заключили Договор №________от "     "              2012 г. на выполнение работ по ремонту палат стационара. Вышеупомянутый Договор зарегистрирован в «Едином реестре контрактов и торгов города Москвы» за № ___________ от __________2012 г._________________________

Согласно п. 1.1.вышеуказанного Договора, Исполнитель принял на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту палат стационара в соответствии с условиями Договора, локальной сметой (приложение №1 к Договору) и техническим заданием (приложение №2 к Договору), являющиеся его неотъемлемой частью.

В соответствии с п. 1.1. данного Договора, Исполнитель обязался выполнить работы по ремонту палат стационара в сроки, установленные в согласованном Сторонами Графике выполнения работ (приложение №3 к Договору), являющееся его неотъемлемой частью.

В соответствии с вышеуказанным Графиком работ, а также на основании п.3.2 и п.5.4.1 Договора, Исполнитель обязался выполнить следующие работы:

- Ремонт	палаты общей площадью _____ кв.м. в срок с ______2012 г. по __________2012 г.

- Ремонт	палаты общей площадью ______ кв.м. в срок с ______2012 г. по 09.11.2012 г. По истечению вышеуказанных сроков, к выполнению работ Исполнитель не приступил, результаты работ Заказчику представлены не были.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), по Договору подряда, одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.7.1 Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

На основании ст. 7.3 настоящего Договора, в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренных графиком выполнения работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком выполнения работ срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ. Размер такой неустойки составляет 10% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Графиком выполнения работ.

На основании п.7.3. Договора, сумма неустойки, подлежащая уплате Исполнителем, составила ____________ (_______________) рублей _____ (________) копеек. Расчет неустойки представлен Заказчиком в виде приложения к настоящему исковому заявлению.

В соответствии с п.9.2 вышеупомянутого Договора, в случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не более 5 (пяти) календарных дней от даты её получения.

Соответствующая претензия о взыскании неустойки была направлена Исполнителю ________2012 г. По истечению 5 (пяти) календарных дней ответ на претензию получен не был.

Обоснованием компетенции Арбитражного третейского суда г. Москвы рассматривать данный спор является,  заключенное между сторонами «_____»______________201    г. третейское соглашение, в виде следующей третейской оговорки, записанной в п.____Договора: (переписывается дословно) «Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный третейский суд города Москвы (город Москва, ул. Шкулева, дом 9, корп.1)».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.15, 393, 702, 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 5 и 23 Федерального закона РФ «О третейских судах Российской Федерации»,

Прошу:

1. Расторгнуть Договор №________от "     "              2012 г.

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору на выполнение работ по ремонту палат стационара №______ от _______2012 г. в размере _______ (___________) руб. ___ (_________) коп.

3. Взыскать с Ответчика расходы на оплату арбитражного сбора в размере ___________руб.

4. Документы судебные акты (определения, решение, дополнительное решение и т.п.) Арбитражного третейского суда г. Москвы и иные материалы по делу направлять по адресу электронной почты: ________@_________.

Приложение на ________листах:

- Заверенная копия искового заявления, для направления Ответчику на___________листах.

- Платежное поручение №_____ от _______ 2012 г. об уплате арбитражного сбора.

- Заверенная Копия Договора №_______ от ________2012 г.на выполнение работ по ремонту палат стационара.

- Заверенная Копия претензии Ответчику №___ от _________2012 г.

- Расчет суммы неустойки №_______ от _______2012 г.

- Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. (2экз., один в дело, один для ответчика) на ________листах.

- Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица на___________листах.

- Заверенные копии Выписки из ЕГРЮЛ (или распечатка с сайта ФНС) на Истца и Ответчика на___________листах.

- Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления на___________листах.

Внимание! Обязательно подлинники представить в суд!

_____________________________

(подпись представителя Истца)                                                       "__" ____________ 20__ г.